附件1

西藏自治区建筑施工企业、工程项目安全

生产管理机构设置及安全生产管理

人员配备办法实施细则

第一章 总则

第一条 为贯彻落实《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（以下简称《办法》），进一步规范我区建筑施工企业（以下简称企业）及工程项目（以下简称项目）安全生产管理机构设置与人员配备，压实安全生产责任，提升安全治理能力，结合我区实际，制定本细则。

第二条 在本自治区行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称房屋市政工程）施工活动的企业及项目，其安全生产管理机构的设置及安全生产管理人员的配备，除应遵守《办法》规定外，还应符合本细则要求。

第三条 企业及项目应牢固树立安全发展理念，坚持源头防控、系统治理。安全生产管理机构及人员应依法履职，强化风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，切实提升事故防范能力。

第四条 自治区各级住房城乡建设主管部门结合日常检查，以及西藏自治区房屋市政工程智慧化服务与监管平台（以下简称平台），加强对企业及项目安全生产管理机构设置、人员配备及履职情况、安全生产权责体系建设的动态监管。

第二章 企业机构设置和人员配备

第五条 企业应严格按照《办法》第六条规定，建立健全以企业主要负责人为核心的安全生产责任体系，履行法定职责。

第六条 具备条件的企业，特别是具有特级、一级施工总承包资质或一级专业承包资质的企业，应积极推行设立专职安全总监制度。安全总监的任职资格、职责及履职要求按《办法》第七条至第九条执行。

第七条 企业应当设置独立的安全生产管理机构，并按照《办法》第十八条规定的最低标准配备专职安全生产管理人员，具体标准如下表所示。同时，鼓励企业根据自身经营规模扩大、设备管理复杂度增加，因高海拔、复杂地质条件等生产活动安全风险提高等实际情况，适当增配人员，确保管理能力与安全风险相匹配。

建筑施工企业安全生产管理机构安全生产管理人员最低配备标准

| 企业资质序列 | 资质等级 | 企业法人和技术负责人最低配备人员 | 专职安全生产管理人员最低配备人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工总承包资质序列企业 | 特级资质 | 企业主要负责人和技术负责人（A证）各1人 | 不少于6人 | 企业分公司、区域公司等分支机构应依据实际生产情况，配备不少于2人专职安全生产管理人员 |
|  | 一级资质 |  | 不少于4人 |  |
|  | 二级及以下资质（含不分等级） |  | 不少于3人 |  |
| 专业承包资质序列企业 | 一级资质 |  | 不少于3人 |  |
|  | 二级以下（含不分等级）资质 |  | 不少于2人 |  |
| 劳务分包资质序列企业 | 不分等级 |  | 不少于2人 |  |
| 涉及建筑起重机械的企业 | 所有等级 |  | 在上述对应资质标准基础上，至少增加1名机械类专职安全生产管理人员（C1） |  |

第八条 企业应保障安全生产管理人员履职所需条件，落实并改善其薪酬待遇。安全生产管理人员的工资水平不应低于本单位同职级其他专业技术管理人员，并按规定落实各项社会保险。鼓励企业建立安全生产管理岗位专项津贴制度，对安全总监及专职安全生产管理人员给予其职责、风险相匹配的待遇。

第三章 项目机构设置和人员配备

第九条 项目经理是项目安全生产第一责任人，必须严格履行《办法》第二十条规定的各项职责，落实带班生产制度。

第十条 符合《办法》第二十一条规定规模的项目，必须配备项目安全总监，并设置独立的项目安全生产管理机构。鼓励其他项目根据施工难度、风险等级等因素参照执行。

第十一条 项目安全总监的任职资格应符合《办法》第二十二条规定，并协助项目经理全面履行项目安全生产管理职责（《办法》第二十三条）。

第十二条 施工总承包单位对项目安全生产管理人员的配备负总责。项目现场专职安全生产管理人员的配备人数不得低于下表标准。配备时，应首先满足《办法》第二十六条对施工总承包单位派驻人员的要求；同时施工总承包单位应在分包合同中明确分包单位的配备要求，确保各分包单位派驻人员数量符合《办法》第二十七条规定，并与施工总承包单位派驻人员共同满足下表规定的项目总计最低项目安全生产管理人员配备标准：

房屋市政工程项目安全生产管理人员最低配备标准表

| 工程类别 | 规模指标 | 配备安全总监要求 | 专职安全生产管理人员最低配备人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑工程 | 建筑面积≤1万㎡ | 鼓励配备 | ≥1人 | 1.建筑面积超过5万㎡的，每增加5万㎡至少增配1人。 2.涉及建筑起重机械的，须至少增配1名机械类（C1）专职安全员。 |
|  | 1万㎡<建筑面积≤5万㎡ | 鼓励配备 | ≥2人 |  |
|  | 5万㎡<建筑面积≤10万㎡ | 必须配备 | ≥3人 |  |
|  | 建筑面积>10万㎡ | 必须配备 | ≥4人,面积每增加1万㎡，增配1人 |  |
| 市政基础设施工程 | 合同价≤5000万元 | 鼓励配备 | ≥1人 | 1.合同价超过2亿元部分，每增加2亿元至少增配1人。 2.涉及建筑起重机械的，须至少增配1名机械类（C1）专职安全员。 |
|  | 5000万元<合同价≤2亿元 | 鼓励配备 | ≥2人 |  |
|  | 2亿元<合同价≤4亿元 | 鼓励配备 | ≥3人 |  |
|  | 合同价>4亿元 | 必须配备 | ≥3人,合同价每增加5000万元，增配1人 |  |
| 特殊 工程 | 隧道、城市轨道交通工程累积长度>4千米 | 必须配备 | 在对应类别标准基础上至少增加1人 | 企业应根据实际施工组织难度和危险源数量评估后增加配备。 |
|  | 其他特殊工程（如超高/超限结构、采用“四新”技术等） | 必须配备 |  |  |
| 注：1.所有项目，若施工现场管理人员和施工人员峰值超过500人的，必须配备安全总监。 2.配备安全总监的，应同时设置独立的项目安全生产管理机构。 3.鼓励企业根据安全风险、工期进度、项目重要性等因素，对未达到上述必须配备安全总监的项目，主动配备安全总监。 |  |  |  |  |

第十三条 项目专职安全生产管理人员实行企业委派制，其人事关系、薪酬发放、考核奖惩由企业总部直接管理，接受企业安全生产管理机构的业务领导与监督，定期汇报项目安全状况。

第十四条 项目进行建筑起重机械安拆、使用等作业时，施工现场必须确保有专人固定负责该设备的专项安全管理。办理建筑起重机械使用登记时，应核查该项目是否配备至少1名持有机械类（C1）安全生产考核合格证书的专职安全生产管理人员，保障其对机械设备危险源识别、风险管控和隐患排查的专业性与专注性。

第四章 监督管理

第十五条 各级住房城乡建设主管部门在核发施工许可证、安全生产许可证及开展日常监督、安全标准化考评时，必须严格审查企业和项目安全生产管理机构设置、人员配备及持证上岗情况，对不符合要求的，依法责令整改或处罚。

第十六条 强化平台应用，将项目安全生产管理行为纳入数字化监管。

项目专职安全生产管理人员必须严格执行《办法》第三十三条、第三十四条关于佩戴安全生产检查记录仪、填写施工安全日志的规定。检查视频原始资料与安全日志必须每日同步上传至平台。

平台对连续2天未上传检查视频和安全日志的项目进行自动提醒，并记录在案；连续3天未上传的，系统将自动预警，并将该预警信息推送至项目属地监督机构。被预警的项目，视为当日施工现场无专职安全员在岗履职。

对因未落实检查记录仪、安全日志制度被预警的项目，其所属企业及涉及的专职安全生产管理人员，由属地住房城乡建设主管部门依据《西藏自治区建筑市场信用管理办法》分别对企业和相关人员实施信用扣分。

第十七条 对检查中发现项目存在重大事故隐患拒不整改、安全生产管理人员长期脱岗、履职不力等情形的，应依法严肃查处。涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之二危险作业罪等犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第十八条 自治区建筑施工企业安全生产管理人员的安全生产考核合格证书实行分类管理。坚持原统一核发的综合类（C3）安全生产考核合格证书的人员，可按规定申请变更为机械类（C1）或土建类（C2）证书，且变更为C1或C2类证书后，不得再次申请变更为综合类（C3）证书。

第十九条 自治区住房和城乡建设厅负责统筹全区建筑施工安全生产管理人员的考核合格证书电子证照信息管理，并建立健全以电子证照为载体的信用档案。各级住房城乡建设主管部门现场检查应使用平台小程序进行扫码验真、人脸识别核验。

第五章 附则

第二十条 本细则由西藏自治区住房和城乡建设厅负责解释。

第二十一条 本细则自下发之日起满3个月后施行。以往规定与本细则不一致的，以本细则为准。