附件1

西藏自治区建筑施工企业、工程项目安全

生产管理机构设置及安全生产管理

人员配备办法实施细则

第一章 总则

第一条 为贯彻落实《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（以下简称《办法》），进一步规范我区建筑施工企业（以下简称企业）及工程项目（以下简称项目）安全生产管理机构设置与人员配备，压实安全生产责任，提升安全治理能力，结合我区实际，制定本细则。

第二条 在本自治区行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称房屋市政工程）施工活动的企业及项目，其安全生产管理机构的设置及安全生产管理人员的配备，除应遵守《办法》规定外，还应符合本细则要求。

第三条 企业及项目应牢固树立安全发展理念，坚持源头防控、系统治理。安全生产管理机构及人员应依法履职，强化风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，切实提升事故防范能力。

第四条 自治区各级住房城乡建设主管部门结合日常检查，以及西藏自治区房屋市政工程智慧化服务与监管平台（以下简称平台），加强对企业及项目安全生产管理机构设置、人员配备及履职情况、安全生产权责体系建设的动态监管。

第二章 企业机构设置和人员配备

第五条 企业应严格按照《办法》第六条规定，建立健全以企业主要负责人为核心的安全生产责任体系，履行法定职责。

第六条 具备条件的企业，特别是具有特级、一级施工总承包资质或一级专业承包资质的企业，应设立企业安全总监制度。企业安全总监的任职资格、职责及履职要求按《办法》第七条至第九条执行。

第七条 企业应当设置独立的安全生产管理机构，并按照《办法》第十八条规定的最低标准配备专职安全生产管理人员，具体标准如下表所示。同时，鼓励企业根据自身经营规模扩大、设备管理复杂度增加，因高海拔、复杂地质条件等生产活动安全风险提高等实际情况，适当增配人员，确保管理能力与安全风险相匹配。

建筑施工企业安全生产管理机构安全生产管理人员最低配备标准

| 企业资质序列 | 资质等级 | 企业法人和技术负责人最低配备人员 | 企业安全总监 | 专职安全生产管理人员最低配备人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工总承包资质序列企业 | 特级资质 | 企业主要负责人和技术负责人（A证）各1人 | A证 | 不少于6人 | 企业分公司、区域公司等分支机构应依据实际生产情况，配备不少于2人专职安全生产管理人员 |
|  | 一级资质 |  | A证 | 不少于4人 |  |
|  | 二级及以下资质（含不分等级） |  |  | 不少于3人 |  |
| 专业承包资质序列企业 | 一级资质 |  | A证 | 不少于3人 |  |
|  | 二级以下（含不分等级）资质 |  |  | 不少于2人 |  |
| 劳务分包资质序列企业 | 不分等级 |  |  | 不少于2人 |  |
| 涉及建筑起重机械的企业 | 所有等级 |  |  | 在上述对应资质标准基础上，至少增加1名机械类专职安全生产管理人员（C1） |  |
| 鼓励其他有条件的企业、分支机构、子公司结合生产经营规模、安全风险等因素设置企业安全总监。 |  |  |  |  |  |

第八条 企业应保障安全生产管理人员履职所需条件，落实并改善其薪酬待遇。安全生产管理人员的工资水平不应低于本单位同职级其他专业技术管理人员，并按规定落实各项社会保险。鼓励企业建立安全生产管理岗位专项津贴制度，对安全总监及专职安全生产管理人员给予其职责、风险相匹配的待遇。

第三章 项目机构设置和人员配备

第九条 项目经理是项目安全生产第一责任人，必须严格履行《办法》第二十条规定的各项职责，落实带班生产制度。

第十条 符合《办法》第二十一条规定规模的项目，必须配备项目安全总监，并设置独立的项目安全生产管理机构。鼓励其他项目根据施工难度、风险等级等因素参照执行。

第十一条 项目安全总监的任职资格应符合《办法》第二十二条规定，协助项目经理全面履行项目安全生产管理职责应符合《办法》第二十三条。

第十二条 施工总承包单位对项目安全生产管理人员的配备负总责。项目现场专职安全生产管理人员的配备人数不得低于下表标准。配备时，应首先满足《办法》第二十六条对施工总承包单位派驻人员的要求；同时施工总承包单位应在分包合同中明确分包单位的配备要求，确保各分包单位派驻人员数量符合《办法》第二十七条规定，并与施工总承包单位派驻人员共同满足下表规定的项目总计最低项目安全生产管理人员配备标准：

房屋市政工程项目安全生产管理人员最低配备标准表

| 工程类别 | 规模指标 | 配备安全总监要求 | 专职安全生产管理人员最低配备人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑工程 | 建筑面积≤1万㎡ | 鼓励配备 | ≥1人 | 1.建筑面积超过5万㎡的，每增加5万㎡至少增配1人。 2.涉及建筑起重机械的，须至少增配1名机械类（C1）专职安全员。 |
|  | 1万㎡<建筑面积≤5万㎡ | 鼓励配备 | ≥2人 |  |
|  | 5万㎡<建筑面积≤10万㎡ | 必须配备 | ≥3人 |  |
|  | 建筑面积>10万㎡ | 必须配备 | ≥4人,面积每增加1万㎡，增配1人 |  |
| 市政基础设施工程 | 合同价≤5000万元 | 鼓励配备 | ≥1人 | 1.合同价超过2亿元部分，每增加2亿元至少增配1人。 2.涉及建筑起重机械的，须至少增配1名机械类（C1）专职安全员。 |
|  | 5000万元<合同价≤2亿元 | 鼓励配备 | ≥2人 |  |
|  | 2亿元<合同价≤4亿元 | 鼓励配备 | ≥3人 |  |
|  | 合同价>4亿元 | 必须配备 | ≥3人,合同价每增加5000万元，增配1人 |  |
| 特殊 工程 | 隧道、城市轨道交通工程累积长度>4千米 | 必须配备 | 在对应类别标准基础上至少增加1人 | 企业应根据实际施工组织难度和危险源数量评估后增加配备。 |
|  | 其他特殊工程（如超高/超限结构、采用“四新”技术等） | 必须配备 |  |  |
| 注：1.所有项目，若施工现场管理人员和施工人员峰值超过500人的，必须配备安全总监。 2.配备项目安全总监的，应同时设置独立的项目安全生产管理机构。 3.鼓励企业根据安全风险、工期进度、项目重要性等因素，对未达到上述必须配备安全总监的项目，主动配备安全总监。 |  |  |  |  |

第十三条 项目专职安全生产管理人员实行企业委派制，其人事关系、薪酬发放、考核奖惩由企业总部直接管理，接受企业安全生产管理机构的业务领导与监督，定期汇报项目安全状况。

第十四条 项目进行建筑起重机械安拆、使用等作业时，施工现场必须确保有专人固定负责该设备的专项安全管理。办理建筑起重机械使用登记时，应核查该项目是否配备至少1名持有机械类（C1）安全生产考核合格证书的专职安全生产管理人员，保障其对机械设备危险源识别、风险管控和隐患排查的专业性与专注性。

第四章 监督管理

第十五条 各级住房城乡建设主管部门在核发施工许可证、安全生产许可证及开展日常监督、安全标准化考评时，必须严格审查企业和项目安全生产管理机构设置、人员配备及持证上岗情况，对不符合要求的，依法责令整改或处罚。

第十六条 企业及项目专职安全生产管理人员的履职情况，应纳入西藏自治区房屋市政工程安全生产管理人员信用管理体系。各级住房城乡建设主管部门应依据《西藏自治区房屋市政工程安全生产管理人员信用管理措施》对相关人员的不良行为实施信用扣分、等级评定及联合惩戒。安全生产管理人员信用评价结果可作为企业安全生产许可证动态核查、项目标准化考评的重要参考。

第十七条 强化平台应用，将项目安全生产管理行为纳入数字化监管。

项目专职安全生产管理人员必须严格执行《办法》第三十三条、第三十四条关于佩戴安全生产检查记录仪、填写施工安全日志的规定。检查视频原始资料与安全日志须每日同步上传至平台。

平台对连续2天未上传检查视频和安全日志的项目进行自动提醒，并记录在案；连续3天未上传的，系统将自动预警，并将该预警信息推送至项目属地监督机构，实施差异化重点监管。

被预警的项目，视同其所属企业专职安全生产管理人员未到岗履职，由平台将数据实时推送至西藏自治区建筑市场监管公共服务平台，依据《西藏自治区建筑市场信用管理办法》分别对企业和相关人员实施信用扣分。

第十八条 对检查中发现项目存在重大事故隐患拒不整改、安全生产管理人员长期脱岗、履职不力等情形的，应依法严肃查处。涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之二危险作业罪等犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第十九条 自治区建筑施工企业安全生产管理人员的安全生产考核合格证书实行分类管理。坚持原统一核发的综合类（C3）安全生产考核合格证书的人员，可按规定申请变更为机械类（C1）或土建类（C2）证书，且变更为C1或C2类证书后，不得再次申请变更为综合类（C3）证书。

第二十条 自治区建筑施工企业安全生产管理人员的安全生产考核合格证书实行分类管理，分为机械类（C1）、土建类（C2）和综合类（C3）。证书的取得、变更和升级应当符合下列规定：

- 已取得综合类（C3）证书的人员，在满足建筑施工企业安全生产许可证相关条件的情况下，可根据需要申请变更为机械类（C1）或土建类（C2）证书；变更为C1或C2类证书后，不得再申请变更为综合类（C3）证书。

- （二）已持有机械类（C1）或土建类（C2）其中一类证书的人员，通过另一类C2或C1考核的，可申请升级为综合类（C3）证书。升级后的C3证书有效期截止日期沿用原已持有的C1或C2证书的有效期截止时间。

第五章 附则

第二十一条 本细则由西藏自治区住房和城乡建设厅负责解释。

第二十二条 本细则自印发之日起满1个月后施行。以往规定与本细则不一致的，以本细则为准。

附件：1-1.西藏自治区房屋市政工程施工安全日志（范本）

附件1-1

西藏自治区房屋市政工程施工安全日志

西藏自治区房屋市政工程

施工安全日志

（范本）

项目名称

建设单位

施工单位

监理单位

日期：         年       月       日                     天气情况：

项目专职安全生产管理人员证书编号：                               项目专职安全生产管理人员（签字）：

| 今日施工内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 今日检查记录 |  |  |
| 序号 | 项目 | 填写内容 |
| 一 | 岗前 巡查 | - （一）安全防护 - （二）施工现场临时用电 - （三）施工消防 - 危大工程（按分部分项工程岗前检查情况如实填写此栏） |

| 二 | 岗前 教育 | - 班前喊话情况 - 告知施工作业人员危险事项 - 检查安全防护用品 - （四）检查施工作业人员身体状况（如：血压、血氧、心率等高原环境适应性基础生理指标） |
| --- | --- | --- |
| 三 | 现场高风险作业 | - 今日现场实施的高风险作业（如高处作业、施工临时用电、有限空间作业等） - 检查今日实施高风险作业的安全管控措施情况 |
| 四 | 危大 工程 | - 今日实施的危大工程 - 施工现场危大工程范围 - 超过一定规模的危大工程范围 - 各危大工程作业前专项施工方案及安全技术交底情况 - 1.专项施工方案交底情况 - 2.安全技术交底情况 - 对照相关标准规范、危大工程专项施工方案检查执行情况 - 各危大工程施工安全生产检查情况 - 各危大工程第三方监测情况 - 各危大工程验收情况 |
| 五 | 重大事故隐患排查治理 | 今日排查新发现的重大事故隐患治理情况（含已发现但仍未消除的重大事故隐患整改进展情况） |
| 六 | 一般隐患排查治理 | 今日排查新发现的一般隐患治理情况（含已发现但仍未消除的一般隐患整改进展情况） |
| 七 | 事故（险情）处置 | - 事故（险情）基本情况 - 事故（险情）报告情况 - 应急处置情况 |
| 八 | 从业人员履职 | - 分包单位安全生产管理人员持证上岗情况 - 特种作业人员持证上岗情况 - 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程情况 |
| 九 | 其它安全管理 | - 项目关键岗位人员请假情况 - 是否存在压缩工期或赶工期情况 |

项目负责人（签字）：

日期：         年      月      日

填写说明及要求

一、填写说明

（一）表头信息

应当填写日期、天气情况、项目专职安全生产管理人员及考核合格证书编号等相关信息。

（二）今日施工内容

应当填写项目当日施工的单位工程和分部分项工程名称、层段位置，施工作业班组、人数及进度情况等信息。

（三）今日检查记录

1.岗前巡查

（1）安全防护：应当填写检查时间、检查区域、存在问题、整改落实责任人、整改完成时间、计划复查时间等，要做到先防护后施工；安全防护检查内容应至少包括：个人劳保防护用品，高处作业及临边洞口安全防护措施，电气具安全防护装置等；对于岗前排查出的安全防护问题，必须在当日班前晨会予以整改落实，整改完成后方可进行施工作业。

（2）施工现场临时用电：应当填写检查时间、检查区域、存在问题、整改落实责任人、整改完成时间、计划复查时间等；施工现场临时用电检查内容应至少包括：配电箱、开关箱是否满足“三级配电、两级保护”、“一机一闸、一箱一漏”，电缆线架空或拖地使用情况，电气具漏电保护情况，是否存在私搭乱接现象等；对于排查出的临时用电安全隐患问题，应立即组织整改，整改完成后方可进行施工作业。

（3）施工消防：应当填写检查时间、检查区域、存在问题、整改落实责任人、整改完成时间、计划复查时间等；施工消防检查内容应至少包括：应急消防器材配备情况（含消防栓和灭火器等），动火作业消防器材配备情况，逃生路线、通道畅通情况，现场可燃易燃材料或易燃易爆品存放及使用情况等。

（4）危大工程：根据实际情况，依据《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定，对项目施工前的作业环境、安全防护、保证措施等进行检查，检查内容按照“三定原则”如实填写。

2.岗前教育

（1）班前喊话情况：应当填写受教育人员所在班组名称、各班组受教育人数、教育人姓名、开展安全教育的时间地点等信息。

（2）告知施工作业人员危险事项：各班组根据岗位特点，填写提前告知施工作业人员危险事项和安全隐患点。每日上岗前进行安全风险提醒、如何做好安全防护等，确保施工作业人员自觉遵守安全操作规程，保护自身安全。

（3）检查安全防护用品。上岗前，检查安全防护用具和安全防护服装，如安全帽、安全带、工作服、工作鞋、防护手套等劳动防护用品佩戴情况；检查当天所用的劳动用品、电动工具、临时用电线路等情况：

（4）检查施工作业人员身体状况：检查当日拟作业人员的身体、心理状况和高原环境适应情况，对身体状况不好或因饮酒和药物影响的人员要采取禁止上岗的管理措施。对如年纪过大，或有高原反应、高血压等心脑血管病史的人员，不能让其从事高空、高温、高湿、隧道、有限密闭空间等作业，或其他影响身体健康的工作。

3.危大工程

（1）今日实施的危大工程：对当日实施的危大工程，应当逐项填写工程名称以及涉及部位、主要特征等内容。工程名称应当根据《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定的范围填写；“涉及部位”应当填写危大工程施工的部位信息，如XX单体XX层或XX标高～XX标高、XX轴～XX轴等；“主要特征”应当填写危大工程的特征信息，如模板高度、跨度、荷载（设计值）和基坑深度等。

（2）各危大工程作业前专项施工方案及安全技术交底情况：

①专项施工方案交底情况：对项目当日实施的危大工程，应当逐项填写专项施工方案编制人员或者项目技术负责人向施工现场管理人员进行方案交底的情况；项目专职安全生产管理人员检查发现专项施工方案编制人员或者项目技术负责人未按规定在危大工程作业前向施工现场管理人员进行方案交底的，应当记录违法违规行为的具体情形、违规人员信息和整改结果。当日整改工作未完成的，应当注明“整改工作未完成”。

②安全技术交底情况：对项目当日实施的危大工程，应当逐项填写施工现场管理人员向作业人员进行安全技术交底的情况，并注明安全技术交底是否由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；项目专职安全生产管理人员检查发现施工现场管理人员未按规定在危大工程作业前向作业人员进行安全技术交底的，应当记录违法违规行为的具体情形、违规人员信息和整改结果。当日整改工作未完成的，应当注明“整改工作未完成”。

（3）对照相关标准规范、危大工程专项施工方案，检查执行情况：对项目当日实施作业的危大工程，应当对照相关标准规范、专项施工方案，填写检查专项施工方案执行的有关情况；项目专职安全生产管理人员检查发现危大工程未按照专项施工方案施工的，应当填写是否已要求立即整改并及时报告项目负责人，项目负责人是否及时组织限期整改等情况。当日整改工作未完成的，应当注明“整改工作未完成”。

（4）各危大工程施工安全生产检查情况：对项目当日实施作业的危大工程，应当逐项填写施工单位进行施工安全生产检查情况；项目专职安全生产管理人员检查发现危及人身安全的紧急情况的，应当注明是否已立即组织作业人员撤离危险区域，并如实记录紧急情况处置责任人、处置措施、处置结果等。当日处置工作未完成的，应当注明“处置工作未完成”。

（5）各危大工程第三方监测情况：对项目当日实施作业的按照规定需要进行第三方监测的危大工程，如第三方监测单位发现异常情况的，应当填写第三方监测单位向施工单位报告的具体时间、异常情形和异常情况的处置责任人、处置措施、处置结果等；第三方监测单位发现异常情况但未按要求向施工单位报告的，应当记录违法违规行为的具体情形。当日处置工作未完成的，应当注明“处置工作未完成”。

（6）各危大工程验收情况：对项目当日按照规定需要验收的危大工程，应当逐项填写验收情况。验收合格的，应当注明是否经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认，是否在确认后方可进入下一道工序，以及验收合格后施工单位是否在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员；对项目当日按照规定需要验收的危大工程，项目专职安全生产管理人员检查发现危大工程未按规定进行验收的，如有关人员未签字确认、未验收或未签字确认违规进入下一道工序、未按规定设置验收标识牌等，应当记录违法违规行为的具体情形、违规人员信息和整改结果。当日整改工作未完成的，应当注明“整改工作未完成”。

4.现场高风险作业

（1）今日现场实施的高风险作业：应当逐项填写当日施工现场实施的高风险作业，包括高处作业、施工临时用电、有限空间作业、拆除作业、大体积混凝土浇筑作业、上下交叉作业、动火作业等。

（2）检查今日实施高风险作业的安全管控措施情况：应当填写检查当日实施高风险作业的安全管控措施。

5.重大事故隐患排查治理

今日排查新发现的重大事故隐患治理情况（含已发现但仍未消除的重大事故隐患整改进展情况）。

对项目当日排查发现的重大事故隐患，应当逐项填写重大事故隐患情形、隐患所处部位、整改责任人、整改措施、整改结果等信息。

其中隐患情形应当符合《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》（建质规〔2024〕5号）的规定；整改责任人应当为施工单位主要负责人和项目负责人；整改措施应当有较强的针对性和可操作性；整改结果应当如实记录。当日重大事故隐患整改工作未完成的，应当注明“整改工作未完成”。

对已排查发现的重大事故隐患，且在前期施工安全日志中有记录，相关整改工作未完成的，应当逐项每日跟踪记录整改进展情况，直至整改工作完成，确保闭环。

6.一般隐患排查治理

今日排查新发现的一般隐患治理情况（含已发现但仍未消除的一般隐患整改进展情况）

对当日项目专职安全生产管理人员检查发现的危大工程、高处作业、临时用电、交叉作业等各类事故隐患（不含重大事故隐患），应当逐项填写隐患情形、所处部位，隐患整改责任人、整改措施、整改结果等。整改措施应当有较强的针对性和可操作性。整改结果应当如实记录。当日隐患整改工作未完成的，应当注明“整改工作未完成”。

对施工安全日志中已有记录，但仍整改未完成的隐患，应当逐项每日跟踪记录整改进展情况，直至整改工作完成，确保闭环。

7.事故（险情）处置

项目当日发生生产安全事故（险情）的，应当填写以下信息：

（1）事故（险情）基本情况：包括发生的时间（具体到分钟）、施工部位、发生时的施工和作业人员情况、简要经过、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）等。

（2）事故（险情）报告情况：包括现场有关人员向施工单位主要负责人报告的时间（具体到分钟）；施工单位主要负责人或者项目负责人向工程所在地住房城乡建设主管部门报告的时间（具体到分钟）。

（3）应急处置情况：包括施工单位是否立即启动应急预案；施工单位应急处置责任人；处置措施和处置结果，如组织抢救遇险人员、组织现场人员撤离、采取必要措施防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生、维护事故现场秩序、保护事故现场和相关证据等情况。当日事故应急处置工作未完成的，应当注明“应急处置工作未完成”。

8.从业人员履职

（1）分包单位安全生产管理人员持证上岗情况：对当日项目专职安全生产管理人员检查发现的专业分包单位、劳务分包单位的项目负责人和专职安全生产管理人员存在无证、持假证、持失效证书上岗等违法行为，应当记录违法行为的具体情形，并在当日“重大事故隐患排查治理情况”中记录违法人员信息及处理结果。

（2）特种作业人员持证上岗情况：对当日项目专职安全生产管理人员检查发现的特种作业人员存在无证、持假证、持失效证书上岗等违法行为，应当记录违法行为的具体情形，并在当日“重大事故隐患排查治理情况”中记录违法人员信息及处理结果。

（3）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程情况：对当日项目专职安全生产管理人员检查发现的从业人员违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等危及施工作业安全的行为，应当记录违法违规行为的具体情形、违法人员信息和处理结果。

9.其他安全管理

（1）项目关键岗位人员请假情况：应当如实填写当日项目负责人、项目安全负责人、项目专职安全员以及相关管理人员、技术人员的请假情况。

（2）是否存在压缩工期或赶工期情况：检查当日工程项目在施工过程中，如果存在压缩工期或赶工期情况，应当如实填写；如果没有，则填无。

二、填写要求

（一）施工安全日志由项目专职安全生产管理人员每日填写。填写应当字迹清晰，不能随意涂改。

项目配备多名专职安全生产管理人员的，各专职安全生产管理人员应当分别记录，签名后上报项目负责人。

（二）施工安全日志应当由项目负责人签字确认。

项目当日存在下列情形之一的，还应当由项目负责人签字确认：

1.存在危大工程或超危大工程施工的；

2.检查发现存在重大事故隐患的；

3.住房城乡建设主管部门及有关部门下发限期整改通知书、停工整改通知书或行政处罚决定书的；

4.发生生产安全事故（险情）的。

（三）施工安全日志应当记录关键要点，并描述清楚。

（四）隐患问题整改和应急处置填写应当做到内容完整，逻辑清晰，形成闭环。

对排查发现的重大事故隐患，施工单位还应当建立专门台账，明确隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，完成一项，销号一项。

（五）施工安全日志应当每日记录，不得后补（因应急处置、事故调查等特殊情况无法当日填写的，应在24小时内补记并说明原因）。记录时间从项目开工之日起到竣工验收合格之日止，逐日记载、不得随意中断。施工中止的，应当加以说明，可在停工前最后一天或复工后第一天的日志中描述清楚。

（六）施工单位应当按月收集、归档项目专职安全生产管理人员的施工安全日志。